## Slide 1
한국정보교육원
CafeOrder Java, JavaFX, MySQL 을 활용한 키오스크 GUI 프로그램 개발
K-Digital Training
TEAM 1조 카페오더
김정훈, 김완규, 이민아, 장서진, 장세진
[멘토] 김정훈

## Slide 2
목 차
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트 수행 경과
04
자체 평가 의견
05

## Slide 3
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도
1
Java, JavaFX, MySQL 을 활용한
키오스크 GUI 프로그램 개발
추천, 이전에 주문한 메뉴 등
기존제품과 달리
사용자 맞춤 서비스를 제공

## Slide 4
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
2
프로젝트 내용
키오스크 프로그램 개발
사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 JavaFX를 활용해 GUI 를 적용
상품 추가/삭제/수정을 쉽게 할 수 있도록 개발
MySQL 을 사용해 회원 및 상품 데이터 관리

## Slide 5
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
3
개발 환경

## Slide 6
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
4
활용방안 및 기대 효과
키오스크의 장점
인건비 절감
효율적인 주문 처리
주문내역 자동 저장
프로젝트의 기대 효용
주문 데이터를 수집하여 고객의 선호도와 구매 패턴을 분석 가능
이를 통해 마케팅 전략을 개선할 수 있음
개인 맞춤형 추천 상품을 제공 가능

## Slide 7
K-Digital Training
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
해당 프로젝트를 진행하면서 훈련생 별로 주도적으로 참여한 부분을 중심으로 작성한다.
훈련생 | 역할 | 담당 업무
김정훈 | 팀장 | 
장세진 | 팀원 | 
이민아 | 팀원 | 
장서진 | 팀원 | 
김완규 | 팀원 | 
Pos 구현
키오스크 구현
서버, 어플리케이션 연결 및 테스트
서버 구현
데이터베이스 구현
키오스크 구현

## Slide 8
K-Digital Training
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
구분 | 기간 | 활동
주제 선정 및 유의점 확인 | 8/26(월) ~ 8/29(목) | 
기능 설계 및 역할 담분 | 8/26(월) ~ 8/20(금) | 
키오스크, Pos 구현 | 9/11(수) ~ 9/23(수) | 
서버, DB 구현 및 연결 | 9/11(수) ~ 9/25(수) | 
테스트 | 9/20(금) ~ 9/25(수) | 
총 개발기간 | 8/26(월) ~ 9/25(수)(총 한달) | 
주제 선정
계획서 작성
명세서, WBS 작성
역할 분배
키오스크 화면 구현
서버, DB 구현
테스트 및 코드 수정
Pos 화면 구현
서버 연결 및 기능 구현

## Slide 9
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
프로젝트
수행 경과
2
Pos 어플리케이션 개발
3
서버 및 데이터베이스 개발
키오스크 어플리케이션 개발
1
4
최종 결과물

## Slide 10
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
키오스크 어플리케이션 구성

## Slide 11
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
Pos 어플리케이션 구성

## Slide 12
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
서버 및 어플리케이션 구성
서버
DB

## Slide 13
K-Digital Training
자체 평가 의견
05
완성도 5점
처음에 기획한 내용의 절반정도 달성
추후 개선점이나 보완할 점
프로그램 완성
이미지 저장 방식 변경
개인 또는 우리 팀이 잘한 부분과 아쉬운 점
소통이 적고 능동적이지 않음
하지만 끝까지 열심히 개발함

## Slide 14
K-Digital Training
자체 평가 의견
05
협업 시에는 잘 정리된 코드와 의사소통의
중요성에 대해 알게되었고
앞으로는 이를 보완하고자 함.
상세한 요구 분석에 대한 중요성을 느낌.
협업 시에는 코드 분석이나 설명에 더 주안점을 두어야 한다는 점을 알게되었다.
프로그램 설계가 완벽하게 되지 않으니 개발 기간이 계속 길어지고 코드를 수정하는 일이 잦아져 설계의 중요성을 깨달음.
김정훈
김완규
이민아

## Slide 15
K-Digital Training
자체 평가 의견
05
생각보다 구현에 많은 어려움이 있었으며
개인의 실력과 소통에 대한 부족함을
알아가는 시간이 되었다.
초기에는 어려움을 겪었지만, 소통을 통해 문제를 해결하며 많은 경험을 얻었고
이로서 소통의 중요성을 알게되었다.
장서진
장세진